| Art der Risikoanalyse; Business; Product; Project; ………….; ……….. Betreff / Titel. Funktion; Name; Abteilung; Unterschrift; Datum. Erstellt. Geprüft. Freigegeben. | Wahrscheinlichkeit (W); Oft III; Akzeptabel A; Unakzeptabel U; Unakzeptabel U. Manchmal II; Akzeptabel A; Unakzeptabel U; Unakzeptabel U. Selten I; Akzeptabel A; Akzeptabel A; Akzeptabel A. Niedrig 1; Hoch 2; Kritisch 3. Schweregrad (S). |
| --- | --- |

| Risikobeurteilung |  |  |  |  |  |  | Risikokontrolle | Restrisiko |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | Gefährdung, Fehlermöglichkeit | Möglicher Schaden | S | Ursache, Quelle des Problems | W | Risiko (A / U) | Gegenmassnahme | S | W | Risiko vermindert (A / U) |
| 1 | Wichtiger alleiniger Wissensträger fällt im Projekt aus | Arbeitspaket kann nicht abgeschlossen werden | 2 | Wissen ist auf auf diesen Wissensträgerin konzentriert | 2 | U | Ersatzperson mit vergleichbarem Wissen aufbauen in Phase 1 im Projekt aufbauen |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Die Umsetzung und Wirksamkeit der Risikogegenmassnahmen müssen verifiziert werden: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | Gegenmassnahme | Verantwortliche Person | Verifikation der Umsetzung der Gegenmassnahme | Verifikation der Wirksamkeit der Gegenmassnahme |
| 1 | Ersatzperson mit vergleichbarem Wissen aufbauen in Phase 1 im Projekt aufbauen | Wissensperson führt Neuling ein durch …. |  |  |

| Anleitung zur Risikoanalyse: 1) Unter „Gefährdung, Fehlermöglichkeit“ Szenario erfassen. 2) Möglicher Schaden bestimmen. 3) Schweregrad gemäss Risikomatrix Seite 1 oben rechts zuordnen (1, 2, oder 3). 4) Ursachen auflisten. 5) Wahrscheinlichkeit gemäss Risikomatrix bestimmen (I, II oder III). 6) Risiko akzeptabel (A) / unakzeptabel (U) von Risikomatrix ablesen und eintragen. 7) Bei unakzeptablem Risiko Gegenmassnahmen bestimmen. 8) Risiko neu bewerten. 9) Punkte 7) und 8) wiederholen bis Risiko im akzeptablen Bereich. 10) Alle Gegenmassnahmen müssen bezüglich Umsetzung und Wirksamkeit verifiziert werden . |  |
| --- | --- |